GERADOR DE ANUNCIO CRR

Roadmap Executivo de Comercializacao

Carro na Rede Repasses  |  Junho 2026

# 1. Resumo Executivo

O Gerador de Anuncio CRR e uma ferramenta web que transforma dados de um veiculo em um anuncio formatado para WhatsApp em segundos, com consulta automatica a tabela FIPE e parsing de anuncios de outras plataformas por IA. Hoje funciona como ferramenta interna do Carro na Rede Repasses. A oportunidade e transforma-la em um produto SaaS vendido para revendas e repassadores em todo o Brasil.

Este roadmap organiza o caminho de produto, desenvolvimento, infraestrutura e vendas para que o Yuri consiga lancar uma versao comercial, validar com os primeiros pagantes e escalar sem precisar de equipe grande no inicio.

## Premissas adotadas

- Modelo: SaaS com plano gratuito limitado (freemium) para atrair usuarios

- Cliente ideal: Revendas pequenas com 5 a 30 carros no patio

- Preco: R$99 a R$179/mes por conta

- Diferencial: Cada cliente configura o padrao do proprio anuncio (logo, formato, observacoes fixas)

- Branding: Nova marca independente do Carro na Rede para alcance nacional

- Vendas iniciais: Yuri vende diretamente via WhatsApp e Instagram

- Investimento inicial: Ate R$3.000

# 2. O Produto Hoje

O gerador ja tem as funcionalidades mais dificeis prontas. Isso representa ~70% do produto final. O que falta e a camada de negocio: contas, personalizacao por cliente e cobranca.

- Modo Manual (preenchimento campo a campo)

- Modo IA (cola anuncio de qualquer fonte e extrai os dados automaticamente)

- Cascata FIPE completa: Marca > Modelo > Ano > valor automatico

- Opcionais por categoria (estilo Webmotors)

- Preview em tempo real estilo bolha do WhatsApp

- Botao de envio direto pelo WhatsApp

- Hospedagem no Vercel com funcoes serverless (backend)

# 3. Gaps de Desenvolvimento

Em ordem de prioridade para lancamento comercial.

[CRITICO]  Sistema de Login e Contas

Cada cliente precisa de conta propria. Usar Supabase Auth (email + senha ou Google). Sem isso nao ha como personalizar nem cobrar.

[CRITICO]  Perfil de Personalizacao por Cliente

Cada conta configura: logo da loja, cidade/regiao padrao, observacoes fixas, assinatura do anuncio. O gerador usa esses dados automaticamente.

[CRITICO]  Dominio e Nova Identidade

Comprar dominio do produto (ex: geradoauto.com.br). Separar a marca do Carro na Rede para venda nacional.

[ALTA]  Historico de Anuncios

Salvar os anuncios gerados por conta no Supabase. Cliente pode rever, copiar ou reenviar qualquer anuncio anterior.

[ALTA]  Plano Gratuito com Limite

Conta gratuita gera ate 10 anuncios por mes. Ao atingir o limite, aparece CTA para assinar.

[ALTA]  Cobranca Automatizada

Integrar Stripe ou Pagar.me para cobrar o plano mensal automaticamente. Cliente cadastra cartao uma vez.

[MEDIA]  Dashboard do Cliente

Tela simples: anuncios gerados no mes, limite do plano, botao de upgrade.

[MEDIA]  Migracao para Next.js

O produto atual e HTML puro. Migrar para Next.js permite contas, rotas protegidas e escala. Pode ser feito apos o lancamento inicial.

[BAIXA]  White-label por Cliente

Cada cliente acessa pelo proprio subdominio. So faz sentido apos 20+ clientes pagantes.

# 4. Dominio e Infraestrutura

## Escolha do Nome

O nome precisa ser curto, facil de falar no telefone, neutro e ter o .com.br disponivel. Sugestoes:

- geradoauto.com.br

- anuncioauto.com.br

- anunciocarro.com.br

- vendemais.auto

- repasai.com.br

Verificar disponibilidade em registro.br. Custo: R$40-80/ano.

## O que contratar agora

| Item | Custo estimado | Onde contratar |
| --- | --- | --- |
| Dominio .com.br | R$40-80/ano | registro.br |
| Vercel Pro (quando escalar) | US$20/mes | vercel.com |
| Supabase Free | Gratis | supabase.com |
| Stripe (cobranca) | 1,5% + R$0,60/transacao | stripe.com |
| OpenRouter (IA) | ~US$0,002/anuncio | openrouter.ai |

# 5. Precificacao

Estrutura recomendada de planos:

| Plano | Preco | Anuncios/mes | Funcionalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratis | R$0 | 10 | Gerador manual + FIPE. Sem IA, sem historico. |
| Starter | R$99/mes | 100 | Tudo do gratis + IA + historico + personalizacao basica. |
| Pro | R$179/mes | Ilimitado | Tudo do Starter + multi-usuario (ate 3) + suporte prioritario. |

Meta: 20 clientes Starter = R$1.980/mes. 10 Pro + 15 Starter = R$3.275/mes.

# 6. Go-to-Market

## Canal 1 — WhatsApp (mais rapido)

- Listar revendas pequenas da regiao e de grupos automotivos

- Abordar com o proprio anuncio gerado: "Esse anuncio foi feito em 30 segundos com o [nome]. Quer testar?"

- Oferecer 30 dias gratis do Starter para os primeiros 10 clientes

- Fechar pelo WhatsApp, sem reuniao

## Canal 2 — Instagram

- Criar perfil separado para o produto (nao misturar com @carronarederepasses)

- Conteudo: antes e depois de anuncios (feio vs. formatado pelo gerador)

- Reels curtos mostrando o fluxo: cola o link do OLX > 3 cliques > anuncio pronto

## Canal 3 — Grupos e Comunidades

- Grupos de WhatsApp de revendedores (Yuri ja tem acesso a muitos)

- Grupos do Facebook de revendas regionais

- Associacoes de revendedores (SINDIREPA, FENAUTO)

## Argumento de venda central

"Voce gasta quanto tempo por carro formatando anuncio pro WhatsApp? Com [nome], 30 segundos. FIPE automatica, padrao da sua loja. Seus compradores recebem sempre o mesmo formato profissional."

## Parceiros indicadores (fase 2)

- Consultores de gestao de revendas que ja atendem o perfil de cliente

- Influencers do segmento (canais sobre repasse, FIPE, mercado de usados)

- Comissao sugerida: 30% da assinatura enquanto o cliente ficar ativo

# 7. Roadmap — Primeiros 90 Dias

## Fase 1 — Semanas 1 e 2: Arrumar a casa

- Corrigir o arquivo index.html no GitHub (renomear de index-1.html)

- Testar o modo Colar Anuncio com anuncios reais

- Validar que a FIPE esta carregando no link publicado

- Escolher o nome do produto

- Comprar o dominio escolhido (registro.br)

- Definir identidade visual minima: logo + cores para o produto

## Fase 2 — Semanas 3 a 6: MVP Comercial

- Implementar sistema de login com Supabase Auth

- Criar tabela de perfis no Supabase (logo, cidade, padrao de anuncio)

- Conectar o gerador ao perfil do usuario logado

- Implementar limite do plano gratuito (10 anuncios/mes)

- Criar tela de upgrade com CTA ao atingir o limite

- Configurar dominio apontando para o Vercel

- Publicar landing page simples com planos e precos

## Fase 3 — Semanas 7 a 10: Primeiros pagantes

- Integrar Stripe para cobranca automatica da assinatura

- Implementar historico de anuncios no Supabase

- Abordar 10 revendas-alvo via WhatsApp

- Oferecer 30 dias gratis do Starter para os 10 primeiros

- Coletar feedback e ajustar o produto

- Criar perfil do produto no Instagram

- Postar primeiros 4 conteudos (antes/depois de anuncios)

## Fase 4 — Semanas 11 a 13: Escala

- Converter os 10 testadores para pagantes

- Ampliar abordagem para mais 20 revendas

- Criar programa de indicacao (link de afiliado simples)

- Analisar metricas: conversao, churn, anuncios por conta

- Decidir proximo foco: mais vendas ou mais desenvolvimento

# 8. Metricas para Acompanhar

Contas cadastradas: Quantas pessoas criaram conta

Conversao free > pago: Dos que atingem o limite gratis, quantos assinam

Churn mensal: Quantos cancelam por mes. Se alto, produto tem problema

Anuncios por conta/mes: Indica engajamento. Meta: mais de 20/mes por conta ativa

MRR (Receita Mensal Recorrente): Total de assinaturas ativas. Meta ao final do mes 3: R$1.000+

NPS: De 0 a 10, indicaria para outro revendedor?

# 9. Investimento Inicial

| Item | Valor | Quando |
| --- | --- | --- |
| Dominio .com.br (1 ano) | R$60 | Semana 1 |
| Logo do produto | R$0 a R$300 | Semana 1 |
| Trafego pago Instagram (teste) | R$500 a R$1.000 | Mes 2 |
| Dev freelancer (se precisar) | R$500 a R$1.500 | Opcional |
| Supabase + Vercel | Gratis no inicio | Imediato |
| TOTAL | R$1.060 a R$2.860 |  |

# 10. Proximos Passos Esta Semana

1.  Corrigir o index.html no GitHub

2.  Testar o gerador publicado com 3 anuncios reais

3.  Escolher o nome do produto

4.  Verificar e comprar o dominio em registro.br

5.  Comecar a implementar o login com Supabase Auth

Gerado com Claude  |  Junho 2026  |  Carro na Rede Repasses